20/11/2025

Plan de Pruebas para SIM-DJ

Historial de cambios

| Versión | Fecha modificación | Cambios | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 09/10/2025 | Se definió la estructura del documento del plan de pruebas, junto con las platillas necesarias para el proyecto | Ulises |
| 0.2 | 10/10/2025 | Se realizó las secciones 1 al 3 | Ulises |
| 0.3 | 13/10/2025 | Se realizó las secciones 4 al 6.10 | Ulises |
| 0.4 | 14/10/2025 | Se realizó las secciones del 6.10 al 7. Se agregaron N casos de pruebas y N procesos de prueba. Debido a que se trabaja con el modelo de V, las secciones 6.12 y 6.13 se actualizarán conforme se avance en el proyecto. Conforme se siga avanzando en el proyecto, se actualizarán las secciones que se encuentren con este formato. | Ulises |
| 0.5 | 05/11/2025 |  | Ulises |

Contents

1.	Introducción	5

1.1 Propósito del documento	5

1.2 Convenciones	5

2.	Contexto de pruebas	6

2.1 Proyecto	6

2.2 Objetos de pruebas	6

Boundary Layer	7

Control Layer	7

Domain Layer	8

Infrastructure Layer	8

2.3 Alcance de las pruebas	9

2.4 Bases de pruebas	10

3.	Suposiciones y limitaciones	10

3.1 Suposiciones	10

3.2 Limitaciones	10

4.	Stakeholders	10

5.	Registro de riesgos	11

5.1 Riesgos del producto	11

5.2 Riesgos del proyecto	12

6.	Estrategia de pruebas	13

6.1 Nivel de pruebas	13

6.2 Tipos de pruebas	14

6.3 Entregables de pruebas	15

6.4 Técnicas de diseño de pruebas	16

6.5 Criterios de entrada y salida	17

6.6 Criterio de finalización de pruebas	18

6.7 Nivel de Independencia	18

6.8 Métricas a coleccionar	19

6.9 Requerimientos de los datos de prueba	20

6.9.1 Criterios de calidad de los datos	21

6.9.2 Control y mantenimiento	21

6.10 Requerimientos del entorno de prueba	21

6.10.1 Condiciones de validación	22

6.11 Criterio de suspensión y reanudación	22

6.12 Casos de prueba	23

6.12.1 Organización de los casos de prueba	23

6.12.2 Identificación de los casos de prueba	23

6.12.3 Prioridad y ejecución	24

6.12.4 Trazabilidad con requisitos	24

6.12.5 Referencia documental	24

6.12.6 Formato de Casos de Prueba	24

6.13 Proceso de prueba	25

6.13.1 Flujo general del proceso	25

6.13.2 Formato de procedimiento de prueba	25

6.13.3 Control y seguimiento	26

7.	Cronograma de actividades y recursos	26

7.1 Cronograma	26

7.2 Recursos materiales	26

7.2 Recursos humanos	27

# Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El presente Plan de Pruebas del sistema SIM-DJ (Simulador de Toma de Decisiones Basado en Teoría de Juegos) describe la planificación, alcance, estrategias y recursos necesarios para realizar las actividades de verificación y validación del software.

## 1.2 Convenciones

Oraciones que se encuentren en un tono azul y subrayadas indican un hipervínculo.

Oraciones que se encuentran en negritas indican un mayor grado de relevancia.

Oraciones que se encuentran en este formato indican que son el nombre de una figura o tabla.

Oraciones que se encuentren en este formato indican un apartado del documento.

Oraciones que se encuentren con este formato indican un subapartado.

Oraciones que se encuentren con este formato indican un apartado interno del subapartado.

SIM-DJ: Simulador de Toma de Decisiones Basado en Teoría de Juegos

PoC: Prueba de concepto.

CLI: Interfaz de Línea de Comandos.

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

RF: Requisitos funcionales

RNF: Requisitos no funcionales

RF-G: Requisitos funcionales generales.

SUP: Suposición de prueba.

LIP: Limitación de prueba.

PP: Plan de Pruebas.

EMP: Especificación de Modelos de Prueba.

ECP: Especificación de Casos de pruebas.

BEP: Bitácora de Pruebas

TCE: Evidencias de Pruebas.

MU: Manual de Usuario.

CSU: Criterio de Suspensión.

CRE: Criterio de Reanudación.

CP: Caso de Prueba.

# Contexto de pruebas

## 2.1 Proyecto

El proyecto SIM-DJ constituye una prueba de concepto (PoC) desarrollada para Kuantik Data Jump, cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de un simulador que permita generar, configurar y analizar juegos secuenciales finitos mediante la teoría de juegos.

El sistema posibilita definir el número de jugadores, rondas y estrategias, calcular las probabilidades de acción, construir árboles de juego, generar historias y obtener matrices de utilidades, todo ello a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) sin dependencia de bases de datos ni interfaz gráfica.

Las actividades de prueba se enfocarán en garantizar la calidad funcional y no funcional del SIM-DJ, verificando que los cálculos de probabilidad, generación de árboles, historias y utilidades sean correctos, consistentes y reproducibles.

Tipos de pruebas:

- Pruebas de aceptación

- Pruebas de sistema

- Pruebas de integración

- Pruebas unitarias

El plan se actualizará progresivamente conforme se complete el diseño de software y se definan los modelos y casos de prueba específicos, siguiendo la trazabilidad definida en la ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021.

## 2.2 Objetos de pruebas

Los objetos de prueba corresponden a los componentes y módulos funcionales del sistema SIM-DJ, los cuales se derivan del modelo de dominio y de los RF definidos en la ERS.

Figura 1. Diagrama de Paquetes del SIM-DJ.

### Boundary Layer

#### Paquete CLI

Gestiona la interacción entre el usuario académico y el sistema. Contiene las clases encargadas de mostrar menús, recibir entradas, validar comandos y presentar resultados en la interfaz de línea de comandos (CLI).

Clases:

- CLIHandler

- CommandParser

- CLIFormatter

### Control Layer

#### Paquete APP

Orquesta la ejecución global del sistema. Coordina la creación del juego, la generación del árbol de decisiones, la asignación de probabilidades, el cálculo de historias y utilidades, y la exportación de resultados.

Clases:

- GameController

- SesionManager

- CommandDispatcher

### Domain Layer

#### Paquete CORE

Define las entidades fundamentales del dominio: Game, Player, Round, Scenario, Action, History y Payoff. Incluye la lógica interna de cada componente del juego y sus relaciones.

Clases:

- Game

- Player

- Round

- Strategy

- Scenario

- Action

- History

- Payoff

#### Paquete SIMULATION

Implementa la lógica matemática del simulador: cálculos de probabilidades, generación de historias, matriz de pagos y utilidades esperadas. Interactúa con CORE para crear estructuras y valores derivados.

Clases:

- TreeBuilder

- ProbabilityAssigner

- HistoryGenerator

- UtilityCalculator

- EquilibriumFinder

### Infrastructure Layer

#### Paquete EXPORT

Se encarga de la exportación de resultados en formatos CSV y SVG. Gestiona la nomenclatura de archivos, rutas y validación de escritura en disco.

Clases:

- CSVExporter

- TreeExporter

- NamingService

#### Paquete COMMON

Contiene utilidades y estructuras compartidas (funciones auxiliares, validaciones, constantes y controladores de errores) utilizadas por los demás paquetes.

Clases:

- InputValidator

- ErrorHandler

- Logger

- Config

## 2.3 Alcance de las pruebas

El alcance de las pruebas del sistema SIM-DJ está definido por la arquitectura modular compuesta por los paquetes CLI, APP, CORE, SIMULATION, EXPORT y COMMON. Cada módulo será probado de forma individual, integrada y global, siguiendo la secuencia establecida en el modelo en V.

Las pruebas verifican que el sistema cumpla con los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) especificados en la ERS – SIM-DJ, garantizando la correcta validación de parámetros, generación de árboles de juego, cálculo de historias, determinación de utilidades y exportación de resultados.

Se probará:

- Validación de datos de entrada: número de jugadores, rondas y estrategias por jugador, conforme a los límites definidos.

- Cálculo de escenarios, estrategias e historias: generación matemática y combinatoria de elementos del juego.

- Asignación y normalización de probabilidades: verificación de que las sumas por nodo cumplan con 1 ± ε.

- Cálculo de utilidades: multiplicación de probabilidades por pagos, validación de resultados esperados.

- Exportación de resultados: generación de archivos CSV y SVG bajo la nomenclatura especificada.

- Interacción mediante CLI: menús, mensajes y confirmaciones mostradas al usuario académico.

- Requisitos no funcionales: rendimiento, exactitud numérica, usabilidad, confiabilidad y seguridad local.

No se probará:

- Integraciones con bases de datos u otros sistemas externos.

- Funcionalidades gráficas (no se implementa GUI).

- Comunicaciones en red, autenticación o módulos de seguridad avanzada.

- Escenarios que excedan los límites establecidos (≥ 30 000 escenarios/estrategias).

- Mantenibilidad a largo plazo o portabilidad hacia otros sistemas operativos distintos de Windows.

## 2.4 Bases de pruebas

Estas bases permiten garantizar la trazabilidad entre los requisitos, los modelos de prueba y los casos generados, conforme a la ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Cláusula 8.2.6 “Test Model Traceability”). Las bases de pruebas incluyen los siguientes documentos para diseñar las pruebas:

- ERS – Especificación de Requisitos de Software.

- ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022

- ISO/IEC/IEEE 29119-2:2022

- ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

- ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021

# Suposiciones y limitaciones

## 3.1 Suposiciones

- El entorno local de ejecución cuenta con Python 3.11 o superior y las librerías requeridas (numpy, pandas, networkx, graphviz) instaladas y funcionales.

- Los usuarios académicos poseen conocimientos básicos de teoría de juegos y probabilidad, suficientes para interpretar resultados y validar las salidas del sistema.

- Los documentos de diseño y diagramas de arquitectura estarán disponibles antes del inicio de las pruebas de integración y sistema.

## 3.2 Limitaciones

- El sistema no emplea bases de datos, limitando las pruebas al manejo de datos en memoria y archivos CSV sin persistencia transaccional.

- El sistema opera exclusivamente mediante CLI; no se incluyen pruebas de interfaz gráfica o usabilidad visual.

- El tamaño máximo permitido de árboles o estrategias es de 30 000 escenarios, por lo que no se evaluarán configuraciones que excedan dicho límite.

- El rendimiento de las pruebas dependerá de la capacidad del hardware disponible (mínimo 8 GB de RAM y uso de CPU ≤ 70 %).

- Las librerías externas utilizadas son de código abierto; eventuales actualizaciones pueden alterar temporalmente la compatibilidad o los resultados de ejecución.

- El entorno de prueba está aislado y sin conexión a servicios externos, por lo que no se realizarán pruebas de interoperabilidad o comunicación remota.

# Stakeholders

Tabla 1. Stakeholders para SIM-DJ

| Usuario Final |  |
| --- | --- |
| ACTOR-01 | Académico |
| Descripción | Individuo el cual es el responsable de analizar los resultados de un determinado juego. Su nivel académico es de nivel universitario terminado. Su experiencia con este tipo de sistemas es alta, dado que pertenece al departamento de IA tiene experiencia con software similar al del SIM-DJ |
| Objetivo | Establece los parámetros de un juego (jugadores, rondas, estrategias por jugador), las probabilidades de las acciones y los pagos por historia. También es el responsable de analizar las utilidades generadas por el juego. |

# Registro de riesgos

Para el registro de los riesgos se toma en cuenta la siguiente terminología:

- P (Probabilidad): Indica la posibilidad de que el riesgo ocurra. Se mide en una escala de baja, media y alta, donde alta representa que la probabilidad de ocurrencia más alta.

- I (Consecuencia o Impacto): Representa el efecto que tendría el riesgo si se materializa. Se mide en una escala de baja, media y alta, donde alta representa el mayor impacto.

## 5.1 Riesgos del producto

Riesgos relacionados con posibles defectos en el producto, como problemas en funcionalidad, rendimiento o seguridad.

Tabla 2. Riesgos del Producto.

| ID | Riesgo | P | I | Prevención | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD01 | Cálculo incorrecto de probabilidades o utilidades debido a errores en las fórmulas del código. | MEDIA | ALTA | Revisar la implementación con pruebas unitarias y validaciones matemáticas sobre casos simples conocidos. | Ejecutar pruebas comparativas con resultados esperados manuales y corregir la lógica de cálculo. |
| RD02 | Estructura inconsistente del árbol de decisiones (nodos duplicados o mal enlazados). | MEDIA | MEDIA | Verificar la generación del árbol con datos controlados y validar la secuencia de niveles antes de ejecutar simulaciones completas. | Depurar la función generadora del árbol y reconstruir la estructura con trazas de depuración activas. |
| RD03 | Pérdida de precisión en los cálculos de probabilidad por errores de redondeo. | BAJA | MEDIA | Usar tipos de datos decimales y definir tolerancias de error (1 ± ε) en las pruebas de validación. | Ajustar la precisión y reejecutar los cálculos con control de redondeo activado. |
| RD04 | Fallo en la generación de historias o exclusión de escenarios válidos. | MEDIA | ALTA | Diseñar modelos de prueba exhaustivos que cubran la generación de todas las combinaciones posibles de acciones. | Revisar los algoritmos de recorrido y corregir la lógica de iteración en el generador de historias. |
| RD05 | Error en la exportación de resultados (CSV o SVG) que cause pérdida de datos o archivos corruptos. | BAJA | MEDIA | Verificar permisos de escritura y realizar pruebas de exportación en entornos controlados. | Repetir la exportación en otro directorio y generar copias de respaldo automáticas. |
| RD06 | Tiempo de ejecución elevado en configuraciones grandes (árboles con más de 20 000 nodos). | MEDIA | MEDIA | Optimizar las estructuras de datos y medir el rendimiento en pruebas de carga progresivas. | Identificar cuellos de botella mediante profiling y ajustar parámetros de simulación. |

## 5.2 Riesgos del proyecto

Riesgos asociados a la ejecución del proyecto de pruebas, como retrasos en el cronograma o falta de recursos.

Tabla 3. Riesgos del Proyecto.

| ID | Riesgo | P | I | Prevención | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RY01 | Retrasos por curva de aprendizaje en bibliotecas de Python y herramientas de prueba. | MEDIA | ALTA | Programar sesiones de práctica y revisión de ejemplos antes del inicio de la fase de diseño de pruebas. | Consultar documentación oficial y apoyo de tutores para resolver incidencias técnicas puntuales. |
| RY02 | Fallo del equipo de cómputo o pérdida de información del entorno de pruebas. | BAJA | ALTA | Realizar respaldos semanales en la nube (GitHub, Google Drive) y mantener copias locales actualizadas. | Utilizar un equipo alterno o entorno virtual para continuar las pruebas en caso de falla. |
| RY03 | Cambios o ajustes en los requisitos durante la fase de pruebas. | MEDIA | MEDIA | Controlar versiones de la ERS y notificar cualquier cambio mediante revisión formal de alcance. | Reajustar los casos afectados y actualizar los modelos de prueba con trazabilidad revisada. |
| RY04 | Limitaciones de tiempo para ejecutar todas las pruebas planificadas. | MEDIA | MEDIA | Priorizar los casos críticos y automatizar los procedimientos repetitivos. | Reagendar actividades secundarias y redistribuir las horas de prueba según el impacto. |
| RY05 | Sobrecarga académica o coincidencia con entregas de otros proyectos. | MEDIA | MEDIA | Integrar el calendario académico en la planificación del proyecto y anticipar semanas críticas. | Reasignar tareas o reducir alcance temporalmente sin afectar las pruebas principales. |
| RY06 | Dificultad para coordinar reuniones con el cliente o asesor.. | MEDIA | MEDIA | Acordar canales alternativos de comunicación (correo, mensajes, documentos compartidos). | Enviar reportes de avance por escrito y mantener trazabilidad de decisiones fuera de reunión. |

# Estrategia de pruebas

## 6.1 Nivel de pruebas

Tabla 4. Niveles de Pruebas.

| Nivel de Prueba | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (U) | Verificar el correcto funcionamiento de los métodos, funciones y clases individuales del sistema. Se enfocan en validar cálculos internos, fórmulas matemáticas, reglas de validación y estructuras de datos. | - CORE - SIMULATION - COMMON |
| Integración (I) | Comprobar la correcta interacción y flujo de datos entre los módulos y capas del sistema. Se verifican interfaces y dependencias entre controladores, componentes de dominio e infraestructura. | - APP y CORE - APP y SIMULATION - APP y EXPORT - EXPORT y COMMON |
| Sistema (S) | Validar que el sistema completo cumpla los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la ERS. Se ejecutan sobre el flujo total desde la CLI hasta la exportación de resultados. | - CLI + APP + CORE + SIMULATION + EXPORT + COMMON |
| Aceptación (A) | Confirmar que el sistema satisface los objetivos de la PoC y las expectativas del usuario académico. Se validan los RNF (usabilidad, rendimiento, exactitud) y la adecuación del sistema al entorno real de ejecución. | - Todo el sistema a través de la CLI |

Las pruebas serán ejecutadas en el siguiente orden:

- Pruebas Unitarias

- Pruebas de Integración

- Pruebas de sistema

- Pruebas de aceptación

## Tipos de pruebas

Las pruebas se aplicarán en las siguientes capas:

Tabla 5. Pruebas por Capas.

| Capa | Tipo de Prueba |
| --- | --- |
| Boundary (CLI) | Usabilidad, Casos de uso, Aceptación, Regresión. |
| Control (APP) | Integración funcional, Flujo de control, Regresión. |
| Domain (CORE, SIMULATION) | Unitarias, Exactitud numérica, Regresión. |
| Infrastructure (EXPORT, COMMON) | Integración, Rendimiento, Exactitud numérica Regresión. |

Tabla 6. Descripciones de Tipos de Pruebas que se Ejecutarán.

| Tipo de prueba | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales | Verifican que cada función cumpla los RF de la ERS (crear juego, generar árbol, asignar probabilidades, calcular historias/utilidades, exportar) produciendo resultados correctos. |
| Pruebas de integración | Validan la interacción entre paquetes (APP ↔ CORE/SIMULATION/EXPORT/COMMON): formato de datos, secuencia de llamadas, manejo de errores y consistencia de entradas/salidas. |
| Pruebas unitarias | Comprueban métodos/clases de forma aislada en CORE, SIMULATION y COMMON (fórmulas, validaciones, estructuras), con datos controlados y dobles de prueba. |
| Pruebas de casos de uso | Derivan casos de los CU-01 a CU-08 y validan flujos end-to-end: desde CLI hasta exportación, incluyendo confirmaciones y mensajes al usuario. |
| Pruebas de rendimiento | Miden tiempos y uso de recursos en operaciones clave (generar árbol, historias, utilidades, exportaciones) respetando RNF-R01–R05 y el límite de ≤ 30 000 escenarios/estrategias. |
| Pruebas de usabilidad | Evalúan claridad y consistencia de menús, mensajes y confirmaciones en la interfaz de línea de comandos para el usuario académico (RNF-U01–U05). |
| Pruebas de confiabilidad | Aseguran ejecución estable sin fallos ni pérdidas de datos en memoria; manejo controlado de excepciones y errores (RNF-C01–C04). |
| Pruebas de exactitud numérica | Verifican precisión 10⁻³ en probabilidades y utilidades, suma de probabilidades = 1 ± ε, y coherencia de resultados independientemente del orden (RNF-E01–E04). |
| Pruebas de flujo de control | Validan que el APP orqueste correctamente el flujo: menús → creación → probabilidades → historias → utilidades → exportación; incluye caminos alternos/cancelaciones. |
| Pruebas de regresión | Confirman que correcciones o cambios no introducen defectos en funcionalidades previamente verificadas (batería automatizada prioritaria). |
| Pruebas de entorno de ejecución | Verifican que el entorno local (Python 3.11+, libs, Graphviz) esté correctamente configurado y que scripts/exports funcionen según lo definido en 6.10. |
| Pruebas de aceptación | Validan que el sistema satisface objetivos de la PoC y expectativas del usuario académico/Kuantik, sobre escenarios representativos y criterios de salida acordados. |

NO se realizarán las siguientes pruebas:

Tabla 7. Tipos de Pruebas que NO se Ejecutarán

| Tipo de Prueba | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas de instalación | Ya que SIM-DJ es una PoC que se ejecuta directamente desde código Python sin instalador ni paquete distribuible. La validación del entorno se cubre mediante las pruebas de entorno de ejecución. |
| Pruebas de seguridad | El alcance de la PoC no incluye manejo de datos sensibles ni comunicación en red; no se evaluará autenticación, autorización ni protección de información. |
| Pruebas de compatibilidad e interoperabilidad | El sistema opera localmente y no se integra con software externo; no se prevé interacción con bases de datos ni servicios de terceros. |
| Pruebas de mantenibilidad | No se realizará medición de mantenibilidad del código, ya que el objetivo es demostrar viabilidad funcional del prototipo, no su mantenimiento a largo plazo. |
| Pruebas de portabilidad | Aunque se verificará la ejecución en Windows (RI02), no se harán pruebas en otros sistemas operativos ni versiones específicas de intérpretes Python. |
| Pruebas de estrés | El sistema no tiene usuarios concurrentes ni ejecución distribuida; sólo se validará rendimiento básico, no escalabilidad bajo carga. |
| Pruebas de recuperación | El sistema no maneja almacenamiento persistente ni servicios; no aplica verificación de restauración o reinicio tras fallos. |

## s6.3 Entregables de pruebas

Los siguientes documentos se generarán como resultado del plan de pruebas:

Tabla 8. Entregables de Pruebas.

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Plan de Pruebas (PP) | Documento principal que describe el contexto, alcance, niveles, tipos, técnicas y cronograma de pruebas. |
| Especificación de Modelos de Prueba (EMP) | Define los modelos conceptuales de prueba derivados de los requisitos, estableciendo la cobertura funcional esperada. |
| Especificación de Casos de pruebas (ECP) | Contiene los casos individuales diseñados a partir de los modelos de prueba, con sus datos de entrada, resultados esperados y criterios de aceptación. |
| Bitácora de Pruebas (BEP) | Registro general de la ejecución de pruebas. Incluye: procedimientos, resultados reales, incidentes detectados, métricas de avance, reporte de estado y reporte de completación. Es el documento central de registro de la ejecución. |
| Evidencias de Pruebas (TCE) | Archivos, capturas y registros generados durante la ejecución (por ejemplo, archivos CSV, capturas de CLI, gráficos exportados). Sirven como soporte verificable de los resultados obtenidos. |
| Manual de Usuario (MU) | Documento auxiliar que describe los comandos disponibles, flujo de uso de la CLI y ejemplos básicos. Se utiliza durante las pruebas de aceptación para validar la facilidad de uso del sistema. |

## 6.4 Técnicas de diseño de pruebas

Tabla 9. Técnicas de Diseño por Niveles.

| Nivel | Técnicas de diseño aplicadas | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | - Particiones de Equivalencia - Análisis de Valores Límite - Tabla de Decisiones | Verificar rangos válidos/ inválidos, comportamientos límite y combinaciones lógicas en los cálculos internos (escenarios, probabilidades, pagos). |
| Integración | - Transición de Estados - Árbol de Clasificación - Pruebas Combinatorias | Validar flujos de datos y control entre módulos y capas, asegurando coherencia entre entradas y salidas. |
| Sistema | - Pruebas de Casos de Uso - Pruebas Exploratorias | Validar que el sistema completo cumple con los CU-01 a CU-08. Descubrir defectos no previstos mediante ejecución libre controlada. |
| Aceptación | - Pruebas de Carga y Rendimiento - Pruebas de Usabilidad - Pruebas de Casos de Uso End-to-End | Validar tiempos de ejecución, facilidad de uso de la CLI, y cumplimiento de objetivos de negocio definidos para el usuario académico. |

Tabla 10. Descripción de las Técnicas.

| Técnica de Diseño de Pruebas | Descripción |
| --- | --- |
| Particiones de equivalencia | Reducir el número de casos de prueba identificando grupos de entradas válidas e inválidas que se comportan de manera similar. |
| Análisis de valores límite | Detectar defectos asociados a los límites de rangos numéricos o estructurales. |
| Tabla de decisiones | Verificar combinaciones lógicas de condiciones y resultados. |
| Transición de estados | Validar que el sistema responda correctamente al pasar de un escenario o ronda a otro. |
| Árbol de Clasificación | Estructura las condiciones de entrada y salidas en combinaciones jerárquicas. |
| Pruebas Combinatorias | Identifica combinaciones óptimas de entradas múltiples para maximizar cobertura con pocos casos. |
| Pruebas de casos de uso | Verificar que las funciones completas del sistema cumplan los objetivos descritos en los CU-01 a CU-10. |
| Pruebas exploratorias | Descubrir defectos no previstos mediante sesiones estructuradas de exploración. |
| Pruebas de Carga | Evalúa el comportamiento del sistema bajo condiciones de uso intensivo. |
| Pruebas de Usabilidad | Evalúa claridad, comprensión y facilidad de uso de la interfaz. |
| Pruebas de Casos de Uso End-to-End | Ejecuta flujos completos de principio a fin en condiciones reales. |

## 6.5 Criterios de entrada y salida

Las pruebas de SIM-DJ iniciarán únicamente cuando se cumplan los siguientes criterios:

Tabla 11. Criterios de Entrada.

| Nivel de prueba | Criterios de entrada |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | - Código fuente compilado y libre de errores sintácticos. - Diagramas de clases y diseño detallado disponibles. - Herramientas de prueba configuradas (pytest/unittest). - Entorno local configurado con Python 3.11+ y librerías requeridas (numpy, pandas, networkx, graphviz). - Datos de prueba definidos para validaciones numéricas y límites. |
| Pruebas de integración | - Ejecución satisfactoria de las pruebas unitarias (≥ 90 % de casos unitarios). - Interfaces entre paquetes documentadas y verificadas. - Módulos empaquetados con dependencias resueltas. - Datos de prueba integrados disponibles (configuraciones válidas de juego). - Bitácora de defectos corregidos de la fase unitaria actualizada. |
| Pruebas de sistema | - Ejecución satisfactoria de las pruebas de integración (≥ 90 % de casos de integración). - Defectos críticos resueltos o justificados. - Especificación de Casos de Prueba de Sistema completada. - Manual de usuario preliminar disponible para guiar la interacción CLI. - Entorno de prueba configurado (Windows, Python 3.11+, librerías instaladas). |
| Pruebas de aceptación | - Ejecución satisfactoria de las pruebas de sistema (≥ 95 % de casos de sistema). - Disponibilidad del manual de usuario y documentación de apoyo. - Ambiente de ejecución representativo del entorno real (Windows, CLI funcional). - Validación del plan de pruebas por el cliente (Kuantik Data Jump). - Reportes de integración y sistema revisados y firmados. |

Las pruebas de SIM-DJ finalizarán únicamente cuando se cumplan los siguientes criterios:

Tabla 12. Criterios de Salida.

| Nivel de prueba | Criterios de salida |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | - Todos los casos unitarios ejecutados con resultados esperados. - Defectos identificados registrados y clasificados. - No existen defectos críticos abiertos. - Cobertura funcional mínima del 90 %. - Resultados registrados en la Bitácora de Ejecución (BEP). |
| Pruebas de integración | - Ejecución completa de los casos planificados entre módulos. - Todos los defectos de integración corregidos o documentados como riesgos aceptados. - Flujo de datos verificado entre módulos sin pérdidas ni inconsistencias. |
| Pruebas de sistema | - Ejecución del 100 % de los casos funcionales y no funcionales. - Cero defectos bloqueantes y máximo 10 % de defectos menores abiertos. - Cumplimiento comprobado de los requisitos RNF-D01 a RNF-R05. - Generación del Reporte de Completación de Pruebas dentro de la BEP. |
| Pruebas de aceptación | - Todos los casos de uso (CU-01 a CU-08) han sido ejecutados y validados. - El usuario académico confirma la correcta funcionalidad y comprensión de los resultados. - Se emite el Reporte de Completación dentro de la BEP. - Kuantik Data Jump aprueba formalmente la aceptación del sistema como PoC. |

## 6.6 Criterio de finalización de pruebas

Los siguientes criterios establecen cuando un caso de prueba se encuentra completado:

- Se han ejecutado el 100 % de los casos de prueba planificados en la ECP.

- Todos los defectos clasificados como críticos o de severidad alta han sido corregidos, verificados y cerrados. Solo pueden permanecer abiertos defectos de severidad baja sin impacto funcional.

- Cada requisito funcional (RF-01 a RF-10) tiene al menos un caso de prueba ejecutado con resultado satisfactorio.

- Se han verificado los requisitos de disponibilidad (RNF-D01, RNF-D02), rendimiento (RNF-R01–R05) y usabilidad (RNF-U01–U05). Los resultados cumplen los umbrales establecidos.

- La BEP está completa y firmada, con todos los incidentes, métricas y evidencias asociadas.

- Todos los documentos planificados (PP, EMP, ECP, BEP, TCE y MU) fueron revisados y aprobados por el responsable de calidad.

- Se ha emitido el Reporte de Completación de Pruebas dentro de la BEP, indicando el cierre oficial de actividades y los riesgos residuales aceptados.

## 6.7 Nivel de Independencia

El nivel de independencia de las pruebas en este plan es el siguiente:

Tabla 13. Niveles de Dependencia.

| Nivel de prueba | Depende de | Dependencia | Riesgo si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Diseño de componentes | Disponibilidad del diseño detallado y código sin errores. | Defectos internos no detectados pueden propagarse a la integración. |
| Integración | Resultados de pruebas unitarias | Ejecución satisfactoria de las pruebas unitarias (≥ 90 %). | Inconsistencias entre módulos o fallas en interfaces pueden afectar el flujo global. |
| Sistema | Resultados de integración | Integración completa y estable de todos los paquetes. | Fallos globales no detectados, pérdida de trazabilidad entre requisitos y resultados. |
| Aceptación | Resultados de pruebas de sistema | Sistema verificado y reporte de completación del nivel de sistema. | Riesgo de aceptar un sistema con fallos funcionales o de rendimiento no corregidos. |

## 6.8 Métricas a coleccionar

Los resultados se documentarán en la BEP y se utilizarán para elaborar los reportes de estado y completación.

Tabla 14. Métricas de Pruebas.

| Métrica | Descripción | Método de cálculo | Registro | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de casos de prueba ejecutados | Mide el avance de ejecución respecto al total planificado. | (Casos ejecutados ÷ Casos planificados) × 100 | Al cierre de cada sesión | Evaluar el progreso general del ciclo de pruebas. |
| Porcentaje de casos de prueba pasados | Indica la proporción de casos exitosos sobre el total ejecutado. | (Casos pasados ÷ Casos ejecutados) × 100 | Semanal | Evaluar estabilidad y cumplimiento funcional. |
| Tasa de defectos detectados por nivel | Cuantifica los defectos encontrados en cada nivel (U, I, S, A). | Defectos detectados ÷ Casos ejecutados | Semanal | Identificar módulos con mayor concentración de defectos. |
| Tasa de corrección de defectos | Mide la rapidez con que los defectos son resueltos. | Defectos corregidos ÷ Defectos reportados | Semanal | Monitorear la efectividad del proceso de corrección. |
| Porcentaje de cierre de defectos críticos | Indica el avance en la resolución de defectos de alta severidad. | (Defectos críticos cerrados ÷ Defectos críticos reportados) × 100 | Semanal | Evaluar preparación para cierre de pruebas. |
| Cobertura de requisitos | Proporción de requisitos verificados por al menos un caso de prueba. | (Requisitos cubiertos ÷ Total de requisitos) × 100 | Al finalizar pruebas de sistema | Garantizar trazabilidad RF/RNF ↔ CP. |
| Tiempo medio de ejecución por caso | Tiempo promedio necesario para ejecutar un caso de prueba. | Σ tiempos de ejecución ÷ número de casos ejecutados | Diario | Analizar eficiencia y detectar pruebas demasiado costosas. |
| Eficiencia de detección de defectos (EDD) | Evalúa qué porcentaje de defectos se detectan durante las pruebas en comparación con los encontrados posteriormente. | (Defectos detectados en pruebas ÷ Defectos totales) × 100 | Al cierre del ciclo | Evaluar efectividad global del proceso de pruebas. |
| Número de incidentes por nivel de prueba | Registra cuántos incidentes se detectan en cada nivel (unitario, integración, sistema, aceptación). | Conteo directo | Durante cada nivel | Identificar en qué fase se concentran los defectos. |
| Cumplimiento de tiempos de respuesta | Evalúa el desempeño del sistema en operaciones clave (generar árbol, calcular historias, exportar resultados). | (Casos dentro del límite de tiempo ÷ Total de casos) × 100 | Por ejecución | Validar cumplimiento de RNF-R01 a RNF-R05. |

Fuentes de datos para las métricas:

- Registros automáticos de ejecución (logs y resultados de consola): datos que el propio sistema genera durante las pruebas: mensajes, tiempos de ejecución, errores, advertencias o resultados impresos por la CLI. Se usan para medir tiempos, fallos o resultados esperados.

- Entradas en la BEP realizadas por el Tester: Registros manuales que el tester anota en la BEP, tales como el estado del caso (Pasó/Falló), la fecha, el resultado real, y observaciones.

- Registros de defectos e incidentes cerrados por desarrollo: Reportes de incidentes donde se anotan defectos detectados, su severidad y estado (abierto, en revisión, cerrado).

- Resultados acumulados en hojas de control de métricas (Excel o CSV): Archivos auxiliares donde se concentran los datos numéricos recopilados de todas las fuentes anteriores

## 6.9 Requerimientos de los datos de prueba

Dado que SIM-DJ es una Prueba de Concepto (PoC) que no depende de bases de datos ni servicios externos, los datos se centran en parámetros numéricos, archivos de configuración y valores de entrada proporcionados por el usuario.

Tabla 15. Requerimientos de Datos de Prueba.

| Nivel | Datos de prueba requeridos | Generación |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Valores numéricos de entrada (jugadores, rondas, estrategias), casos límite, combinaciones de acciones y probabilidades. | Generados manualmente o mediante scripts Python controlados por el tester. |
| Integración | Conjuntos de datos integrados: estructuras completas de juego, escenarios válidos y probabilidades normalizadas. | Derivados de resultados validados en pruebas unitarias. |
| Sistema | Configuraciones completas de ejecución: número de jugadores, rondas y estrategias; secuencia de comandos CLI; parámetros de salida. | Definidos en la ECP-S y cargados a través del menú principal de la CLI. |
| Aceptación | Escenarios de uso reales simulando al usuario académico; datos combinados válidos e inválidos; límites de rendimiento. | Proporcionados por el usuario académico o generados a partir de los datos de sistema. |

### 6.9.1 Criterios de calidad de los datos

- Los datos deberán cubrir todas las clases de equivalencia y valores límite definidos en los modelos de prueba (EMP).

- Cada conjunto de datos debe tener identificador único y referencia al caso de prueba correspondiente (CP-XXX).

- Los datos de entrada y salida deben ser reproducibles y verificables en distintos entornos.

- Los valores inválidos se generarán intencionalmente para comprobar el manejo de errores.

- Los datos usados en pruebas de rendimiento deben almacenarse por separado y conservarse durante la ejecución completa del ciclo de prueba.

### 6.9.2 Control y mantenimiento

- Todos los datos de prueba se almacenarán en el repositorio del proyecto (/tests/data/).

- Los archivos generados (CSV, SVG, logs) deberán conservar nombres únicos basados en su identificador de caso de prueba.

- El responsable de pruebas validará que los datos se mantengan actualizados cuando cambie la estructura de las entidades en el paquete CORE o SIMULATION.

## 6.10 Requerimientos del entorno de prueba

El entorno de prueba para el sistema SIM-DJ estará conformado por los recursos físicos y lógicos necesarios para ejecutar los casos de prueba definidos en la ECP. Se utilizará un entorno local controlado, sin conexión a servicios externos ni bases de datos.

Tabla 16. Requerimientos del Entorno de Prueba.

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit). |
| Intérprete de Python | Python 3.11 o superior. |
| Librerías requeridas | numpy, pandas, networkx, graphviz, matplotlib. |
| Repositorio del proyecto | Directorio raíz: C:\SIMDJ\ Subcarpetas: /src, /tests, /data, /exports, /logs. |
| Entorno de pruebas unitarias | pytest o unittest con módulos de mock y coverage. |
| Entorno de integración y sistema | Ejecución controlada desde la CLI (python main.py) con scripts automatizados (/tests/scripts/). |
| Registro de resultados | Bitácora de Ejecución (BEP) en formato .xlsx o .csv actualizada automáticamente tras cada ejecución. |
| Exportación de resultados | Archivos CSV y SVG almacenados en /exports/ con nombres basados en el ID de prueba. |
| Control de versiones | Git 2.46+ con repositorio remoto privado en GitHub (SIMDJ-Testing). |
| Monitoreo de rendimiento | Uso de temporizadores internos de Python (time.perf_counter) y registro en logs de ejecución. |
| IDE | Visual Studio Code (2023+) o cualquier IDE compatible con Python. |
| Terminal | Consola de sistema o terminal integrada en el IDE. |
| Herramientas de soporte y registro | Microsoft Excel |
| Recursos de hardware mínimos | Procesador de 4 núcleos, 8 GB RAM, 200 MB de espacio libre. |
| Conectividad | Ejecución completamente local, sin requerir acceso a Internet o red. |
| Configuración de entorno | Ruta de Python registrada en PATH; instalación de Graphviz accesible desde consola. |

### 6.10.1 Condiciones de validación

- Todos los entornos deberán replicar la estructura de carpetas y versiones indicadas.

- Las rutas de exportación y lectura serán relativas, garantizando portabilidad entre equipos de prueba.

- Los logs de ejecución se almacenarán por nivel de prueba (/logs/unit/, /logs/integration/, etc.).

- Cualquier cambio en librerías o versión de Python deberá ser aprobado antes de la ejecución de pruebas de sistema o aceptación

## 6.11 Criterio de suspensión y reanudación

Las pruebas se suspenderán cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones:

Tabla 17. Criterios de Suspensión.

| ID | Causa | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| CSU-01 | Defecto crítico detectado | Se identifica un fallo que impide continuar la ejecución del flujo principal o genera resultados inconsistentes (por ejemplo, error en el cálculo de probabilidades o colapso del árbol de decisiones). | Registrar el incidente en la BEP, notificar al desarrollador responsable y suspender todas las pruebas dependientes del módulo afectado hasta su corrección. |
| CSU-02 | Fallo del entorno de prueba | El entorno (Python, librerías o consola) presenta errores que impiden la ejecución o exportación de resultados. | Detener las pruebas, reinstalar o reparar el entorno, y registrar el evento como incidencia del entorno. |
| CSU-03 | Datos de prueba inválidos o corruptos | Los valores introducidos provocan bloqueos o comportamientos no controlados del sistema, imposibilitando continuar las pruebas. | Revisar la ECP y corregir el conjunto de datos antes de reanudar. |
| CSU-04 | Interrupción no planificada (eléctrica, técnica o por tiempo límite) | La sesión de pruebas se interrumpe de forma imprevista, perdiendo el estado de ejecución. | Documentar el punto de suspensión y conservar la evidencia parcial disponible. |
| CSU-05 | Ausencia de recursos humanos o materiales críticos | El tester no está disponible, o se carece del entorno configurado. | Reprogramar la sesión y dejar constancia en el registro de actividades. |

Las pruebas podrán reanudarse una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

Tabla 18. Criterios de Reanudación.

| ID | Condición | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRE-01 | Corrección validada del defecto crítico | El desarrollador ha corregido el defecto y se ha verificado mediante una prueba unitaria o de integración específica. |
| CRE-02 | Restauración completa del entorno de prueba | Se confirma que las librerías, configuraciones y rutas de Python funcionan correctamente y que las ejecuciones de prueba básicas son exitosas. |
| CRE-03 | Verificación de integridad de datos | Los valores de prueba fueron revisados o regenerados conforme a la ECP y no provocan bloqueos o resultados erróneos. |
| CRE-04 | Registro de continuidad | Se actualiza el estado en la BEP para indicar el punto exacto de reanudación, asegurando la trazabilidad entre la sesión suspendida y la retomada. |

Condiciones generales:

- Durante la suspensión, se detendrá la ejecución de casos dependientes para evitar resultados no válidos.

- Los defectos críticos identificados se tratarán conforme al proceso de gestión de incidentes documentado en la BEP.

- Cualquier reanudación deberá registrarse con evidencia (log o captura de consola) que confirme el restablecimiento del entorno y la validez de los resultados posteriores.

## 6.12 Casos de prueba

Los casos de prueba se encuentran detallados en el documento de Especificación de Casos de Prueba, y en el siguiente apartado se describen la organización, estructura y relación de los modelos y niveles de prueba de los casos de prueba (CP).

### 6.12.1 Organización de los casos de prueba

Los casos de prueba se agruparán según el nivel de prueba correspondiente.

Tabla 19. Identificadores de Casos de Prueba.

| Nivel de prueba | ID en el documento |
| --- | --- |
| Unitarias | ECP-U |
| Integración | ECP-I |
| Sistema | ECP-S |
| Aceptación | ECP-A |

Cada conjunto (ECP-U, ECP-I, ECP-S, ECP-A) será identificado mediante un encabezado de documento y un rango de identificadores únicos.

### 6.12.2 Identificación de los casos de prueba

Cada caso de prueba se identificará mediante un código alfanumérico único con el formato:

- CP-[Nivel]-[Número secuencial]

Por ejemplo:

- CP-U-001: Caso de prueba unitaria 1.

- CP-I-005: Caso de integración 5.

- CP-S-010: Caso de sistema 10.

- CP-A-002: Caso de aceptación 2.

### 6.12.3 Prioridad y ejecución

Los casos de prueba se clasificarán por prioridad de acuerdo con su impacto funcional:

Tabla 20. Prioridad de los Casos de Prueba.

| Nivel de prioridad | Criterio | Orden de ejecución |
| --- | --- | --- |
| Alta | El fallo impide la operación del sistema o invalida resultados. | Se ejecutan primero en cada nivel; su corrección es obligatoria antes de continuar. |
| Media | El fallo afecta parcialmente la funcionalidad, pero el sistema puede seguir ejecutándose. | Se ejecutan después de las pruebas críticas. |
| Baja | El fallo tiene poco o ningún impacto en la funcionalidad general. | Se ejecutan al final o si el tiempo lo permite. |

### 6.12.4 Trazabilidad con requisitos

Cada caso de prueba se vinculará directamente con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la ERS, y con los modelos de prueba correspondientes de la Especificación de Modelos de Prueba (EMP).

### 6.12.5 Referencia documental

Los casos de prueba completos, sus entradas, resultados esperados y evidencias se encuentran en el documento:

- Especificación de Casos de Prueba (ECP-SIMDJ-v1.0)

El enlace a dicho documento se registrará en la Bitácora de Ejecución de Pruebas (BEP) y en el repositorio documental de Kuantik Data Jump.

### 6.12.6 Formato de Casos de Prueba

| ID |  | CP-### |
| --- | --- | --- |
| Titulo |  | Título del Caso de Prueba |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad |  | Alta/Media/Baja | Objeto de Prueba |  | Módulo | Estado |  | Pendiente / En ejecución / Completado |
| Precondiciones |  |  | Estado del sistema antes de ejecutar la prueba. |  |  |  |  |  |
| Entradas |  |  | Datos. |  |  |  |  |  |
| Resultado esperado |  |  | Resultado que se espera después de ejecutar el caso de prueba. |  |  |  |  |  |
| Postcondición |  |  | Estado del sistema después de ejecutar el caso de prueba |  |  |  |  |  |
| Tipo de prueba |  |  | Tipo de prueba a la que pertenece el caso de prueba |  |  |  |  |  |
| Proceso de ejecución de prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasos | Acción |  |  | Datos |  |  | Resultado esperado |  |
| # | Acción por realizar |  |  | Datos por usar en un paso en especifico |  |  | Resultado esperado del caso de prueba |  |

## 6.13 Proceso de prueba

Se llevará a cabo siguiendo una secuencia controlada de actividades, alineadas con los niveles de prueba definidos. Cada ejecución será documentada mediante el formato de Procedimiento de Prueba, registrado en la Bitácora de Ejecución de Pruebas (BEP).

### 6.13.1 Flujo general del proceso

#### Preparación de la ejecución

- Verificar que el entorno de prueba esté completamente configurado (Python, librerías y CLI funcional).

- Cargar los modelos y casos de prueba correspondientes al nivel a ejecutar (referencias EMP y ECP).

- Confirmar la disponibilidad de los datos de prueba definidos en el subapartado 5.9.

#### Ejecución del procedimiento

- Ejecutar los casos de prueba en el orden establecido por nivel y prioridad.

- Registrar manualmente o mediante scripts de automatización los resultados obtenidos en la consola.

- Documentar cualquier desviación, comportamiento inesperado o error en la BEP.

#### Recolección de resultados

- Capturar la evidencia de ejecución (capturas de consola, tiempos, logs).

- Actualizar los indicadores de progreso en las hojas de control de métricas.

- Reportar incidentes detectados usando el formato de Reporte de Incidentes (RI) dentro de la BEP.

#### Análisis y cierre del ciclo

- Consolidar los resultados de cada sesión en los reportes de estado (REP).

- Emitir el Reporte de Completación de Pruebas (RCP) una vez cumplidos los criterios de finalización definidos en el subapartado 5.6.

- Registrar lecciones aprendidas y riesgos residuales detectados durante la ejecución.

### 6.13.2 Formato de procedimiento de prueba

Cada procedimiento se documentará mediante el siguiente formato estándar, incluido también en la BEP:

| ID Procedimiento de Prueba | Objetivo y prioridad |  |  |  | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-### | Descripción breve del propósito del procedimiento y su nivel de prioridad. |  |  |  | (hh:mm) |
| Inicio: Fecha de inicio, Nivel de prueba ejecutado, Observaciones |  |  |  |  |  |
| Relación con otros procedimientos: Referencia a otros procedimientos o dependencias (por ejemplo, PR-002 depende de la ejecución exitosa de PR-001). |  |  |  |  |  |
| Registro de Prueba |  |  |  |  |  |
| Fecha | Tester |  | Objeto de Prueba |  | Estado |
| dd/mm/aaaa | Ulises |  | Módulo o componente probado |  | Pendiente / En ejecución / Completado |
| Comentarios: |  |  |  |  |  |
| Procedimientos |  |  |  |  |  |
| ID Caso de Prueba | Actividades | Examinación del resultado |  | Resultados reales | Resultados del Caso de Prueba |
| CP-### | Paso a paso de ejecución | Qué se evalúa o compara |  | Resultado observado | Pasó / Falló / Bloqueado |
| Finalización: Fecha de cierre, Resumen de incidencias detectadas, Observaciones. |  |  |  |  |  |

### 6.13.3 Control y seguimiento

- Cada ejecución de procedimiento deberá registrarse y vincularse con las métricas definidas en el subapartado 6.8.

- La recolección y análisis de los resultados se realizará de forma acumulativa por nivel de prueba.

- Los incidentes documentados durante el proceso seguirán el flujo de revisión, corrección y validación descrito en la BEP.

# Cronograma de actividades y recursos

Las pruebas del sistema SIM-DJ requieren un entorno controlado y un conjunto limitado de recursos, debido a que el proyecto corresponde a una PoC ejecutado de forma local sin infraestructura compleja.

Los recursos identificados garantizan que las actividades de diseño, ejecución y documentación de pruebas puedan llevarse a cabo de forma reproducible, eficiente y conforme al plan.

## 7.1 Cronograma

Detalla las actividades específicas de prueba y sus estimaciones de tiempo y recursos.

## 7.2 Recursos materiales

Tabla 21. Recursos Materiales.

| Tipo de recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Equipos de cómputo | Computadoras personales o portátiles con procesadores ≥ 4 núcleos, 8 GB RAM, disco SSD ≥ 200 MB libres. |
| Software base | Sistema operativo Windows 10/11 o Ubuntu 22.04 LTS (64 bits). |
| Lenguaje e intérprete | Python 3.11 o superior. |
| Librerías necesarias | numpy, pandas, networkx, graphviz, matplotlib. |
| IDE | Visual Studio Code (2023+) o equivalente con terminal integrada. |
| Herramientas de documentación | Microsoft Excel |
| Herramientas opcionales de automatización | pytest, unittest, pexpect o scripts propios de CLI. |
| Control de versiones (opcional) | Git + GitHub |
| Conectividad | No requerida (entorno de ejecución completamente local). |

Condiciones generales de uso:

- Los entornos deben configurarse siguiendo las rutas y variables del subapartado 6.10.

- Las versiones del software deben documentarse al inicio de cada ciclo de pruebas.

- Cualquier actualización o sustitución de herramientas deberá ser documentada por el tester.

## 7.2 Recursos humanos

Tabla 22. Recursos Humanos.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Tester | Ulises Ramos Mexicano | Supervisar la planificación, ejecución y cierre de las pruebas. Diseñar y ejecutar los casos de prueba, registrar resultados en la BEP, documentar incidentes. |
| Usuario académico |  | Revisar y aprobar las pruebas de aceptación verificando que el sistema cumpla los objetivos de la PoC. |